ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	Родничок

	СТАТУС ПРОЕКТА заявлен, реализуется (с какого года)
	2020

	НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

- благоустройство
- экология
	Благоустройство

	АКТУАЛЬНОСТЬ 

в 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. 
	Реализация данного проекта  позволит решить проблему доступа к роднику для жителей села Новопятницкого и гостей. С помощью лестницы будет более удобный спуск. Перила помогут пенсионерам держаться за поручни , спускаться что  бы набрать родниковой воды. Короб и выводящая труба позволит  роднику бежать по руслу, накапливаться и во время крещения забор воды будет более удобный.

	ЦЕЛЬ 

Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы, которая описана в актуальности вашего проекта.
	Решить проблему доступа к природному роднику и навести порядок

	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
План осуществления работ в проекте. 
	Виды работ
	Сроки
	Количество задействованных человек 

	
	.Действие 1
	Приобретение материалов
	8

	
	.Действие 2
	Очистка Родника, покрытие раствором готовый короб
	8

	
	.Действие 3
	Установка, покраска лестницы 
Уборка территории Нанесение лака на короб, 
	8

	
	.Действие 4
	Установка бетонной плиты

	8

	
	.Действие 6
	Частичное бетонирование и установка лавочек 
	8

	
	.Действие 7
	Праздничное мероприятие «Живи Родник живи» 
	8

	
	.Действие 8
	Содержание территории Родника в порядке: скашивание травы и уборка

	8

	ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Даты начала и окончания работ в проекте.
	Август

	РЕЗУЛЬТАТ 

(Качественные и количественные показатели) 
	· Установка лавочек и покраска

· Покраска лестницы

· Пропитка короба Родника. 

· Установка крышки

· Установка перилл
· Уборка территории Родника и зоны отдыха

	ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

	Какое муниципальное образование Вы представляете 
(Муниципальный район / городской округ)
	Красноярский край, Уярский район, село Новопятницкое

	На какую территорию будет распространен Ваш проект? 
(Перечислить название населенного пункта/населенных пунктов, где будет реализован проект. При наличии если проект реализуется на «территории социальной ответственности» указать ее название и адрес)
	 село Новопятницкое Уярский район

	РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ

	Вид ресурса
	Количество 
(ед. изм.
	Собственник

	1. Краска для покраски лестницы Родника, лавочек (15 литров)
	15


	Администрация Новопятницкого сельсовета Уярского района

	2. Перчатки
	17 
	Администрация Новопятницкого сельсовета Уярского района

	3. Растворитель
	5
	Администрация Новопятницкого сельсовета Уярского района

	4. Мешки для мусора
	6
	Администрация Новопятницкого сельсовета Уярского района

	5. Краска для покраски короба родника (Водостойкая) 5
	5
	Администрация Новопятницкого сельсовета Уярского района

	6. Кисти
	14
	Администрация Новопятницкого сельсовета Уярского района

	7. Краска для покраски лестницы Родника, лавочек (15 литров)
	15


	Администрация Новопятницкого сельсовета Уярского района

	ИНЫЕ РЕСУРСЫ 
(административные, кадровые ресурсы, транспорт и др.)
	Транспорт  для вывоза мусора с территории Родника и  зоны отдыха  на берегу реки рыбной

	
	

	
	

	ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

Общее количество участников проекта, в т.ч. по месяцам


	Месяц
	Количество мест, 

цифра (пропись)

	
	Июнь
	

	
	Июль
	

	
	Август
	6

	
	Всего
	6

	ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Если несколько отрядов реализуют проект пишем несколько наименований.
	Наименование отряда
	Численность

	
	«Родничок»
	8

	
	
	

	ЗАЯВИТЕЛЬ

	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Организацией заявителем может выступать инициативная группа, администрация сельского поселения, школа и т.п.
	Администрация Новопятницкого сельсовета Уярского района

	РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Ф.И.О. полностью, телефон
	Глава Новопятницкого сельсовета Фомичев Олег Леонидович

	ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
	663914, Красноярский край, Уярский район , село Новопятницкое, ул.Школьная 30


	КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

(ФИО, контактные данные: телефон, E-mail)
	Распопова Наталья Ивановна, тел: 89029221964 Эл.почта: raspopova.1974@mail.ru


	Директор 

Иванов Иван Иванович
	_______________________

	Должность и Ф.И.О. руководителя организации – заявителя
	 (подпись) М.П.


Заявитель может оформить приложение к проекту в виде дополнительных материалов, которые заявитель считает необходимым приложить к заявке.

